# ТЗ «FLAGMAN»

Hackathon Edition (5 дней, 2 человека)

Версия: 4.0 — приведено в соответствие с официальным ТЗ хакатона

Кейс: Мониторинг остатков и сроков годности

Команда: Backend (C# + ASP.NET Core на .NET 10) + Frontend (React 19 + TypeScript 6 + Vite 8)

Платформа: .NET 10 (SDK 10.0.401), ASP.NET Core 10.0.12, PostgreSQL 16 в Docker

Репозиторий: C:\Users\user\Desktop\flagman (github.com/ksenyasses/hack)

Цель: сквозной демо-сценарий, закрывающий все пункты официального ТЗ

## 0. Вводные

### Задача (формулировка официального ТЗ)

Реализовать систему учёта движения продуктов, контроля их количества и сроков годности,
формирования стоп-листа блюд и рекомендаций по приоритетной продаже продукции.

Из неё следует четыре обязательных блока: учёт движения продуктов, контроль количества и сроков годности, стоп-лист блюд и рекомендации по приоритетной продаже (в официальном ТЗ они названы «горячие предложения»).

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Длительность | 5 дней |
| Команда | 2 человека: backend (C# + ASP.NET Core), frontend (React + TypeScript) |
| БД | PostgreSQL 16 в Docker |
| Репозиторий | C:\Users\user\Desktop\flagman — код на GitHub (в критериях это приветствуется) |
| Окружение и адреса | Проверенные версии и порты — в разделе 0.2. Больше нигде они не дублируются |
| Главный принцип | Сначала сквозной сценарий, потом расширение |

### 0.1. Инварианты — нарушать нельзя

Все количества — decimal в C# и numeric(12,3) в PostgreSQL. Никогда float/double: 0,15 в double — это 0,1499999999999999944…, ошибка накапливается с каждым списанием, и проверка «хватает ли» начинает врать. Демо сломается на сцене.

FEFO живёт в одном месте — сервис FefoWriter. Порядок строго ExpiryDate ASC, затем Id ASC. Один и тот же сервис обслуживает и заказ, и списание.

Просроченная партия не уходит в заказ. Для заказа берём только партии с ExpiryDate >= сегодня и Quantity > 0. Просрочка видна в мониторинге и списывается отдельно.

Заказ атомарен. Не хватает ингредиентов → откат всей транзакции + отказ с понятным текстом. Частичного списания быть не может.

Срок годности партии система считает сама, но даёт переопределить вручную: поставщик может привезти товар, у которого осталось меньше срока, чем обычно.

Режем скоуп, но не ядро. Ядро — партии и сроки, заказы с FEFO, стоп-лист, горячие предложения. Оно не режется ни при каких обстоятельствах.

### 0.2. Окружение и адреса (проверено на машине)

Единственное место в документе, где записаны версии и адреса. Меняется что-то — правим здесь.

| Что | Факт | Что из этого следует |
| --- | --- | --- |
| .NET SDK | 10.0.401 — установлен только он; .NET 8 в системе нет | Проект под net10.0, версии пакетов — 10.x (не 11.x, там только preview) |
| Node.js | 24.21.0 | Команды npm выполняются в папке frontend |
| Frontend-стек | Vite 8.3, React 19.2, TypeScript 6.0 | Порт 5173 — по умолчанию Vite |
| axios | не установлен (в зависимостях только React) | Перед работой с API: npm install axios |
| Solution | Flagman.slnx — новый формат решения | Открывается .NET 10 SDK |
| Адрес backend | http://localhost:5071 Swagger: http://localhost:5071/swagger | Задано в launchSettings.json |
| Адрес frontend | http://localhost:5173 | Его разрешаем в CORS (раздел 3.1) |
| Порт базы | localhost:5433 | Не 5432! На 5432 висит системный PostgreSQL 18 (служба Windows postgresql-x64-18). Именно из-за него мы полдня ловили «неверный пароль», обращаясь не в свой контейнер |
| Контейнер базы | flagman-db, образ postgres:16, хранилище pgdata | После перезагрузки компьютера контейнер сам не поднимается: docker start flagman-db |

### 0.3. Что уже готово

Готово: модель данных — 9 сущностей, количества decimal, заказ из нескольких блюд.

Готово: подключение к PostgreSQL, миграция, в базе 10 таблиц.

Готово: seed трёх пользователей с хешами паролей.

Готово: вход POST /api/auth/login с выдачей JWT.

Готово: Swagger, CORS, enum-ы строками.

Осталось: весь прикладной функционал — продукты, поставки, блюда, заказы, стоп-лист, горячие предложения.

### 0.4. Официальные требования → наши пункты

Чтобы ни один пункт ТЗ хакатона не потерялся. Проверяется на защите.

| Требование официального ТЗ | Где у нас | Статус |
| --- | --- | --- |
| Поставки |  |  |
| Получение новой поставки | POST /api/deliveries | предстоит |
| Поставка: дата, идентификатор, номер, список продуктов | Delivery + партии одной поставки | предстоит |
| Регистрация партий продуктов | ProductBatch | предстоит |
| Учёт количества продукции | GET /api/stock | предстоит |
| Расчёт срока годности каждой партии | Product.ShelfLifeDays + дата поставки, с ручным переопределением | модель готова |
| Просмотр текущих остатков | GET /api/stock | предстоит |
| Заказы |  |  |
| Заказ содержит одно или несколько блюд | Order + OrderItem | модель готова |
| Состав блюда известен заранее | Dish + RecipeItem | предстоит |
| Получение нового заказа | POST /api/orders | предстоит |
| Проверка наличия ингредиентов | внутри сервиса FefoWriter | предстоит |
| Списание продуктов со склада | StockMovement типа Order | предстоит |
| Отказ при нехватке продуктов | откат транзакции + 400 | предстоит |
| Автоматическое формирование стоп-листа | GET /api/stop-list | предстоит |
| Мониторинг сроков |  |  |
| Просмотр остатков по партиям | GET /api/batches | предстоит |
| Отображение оставшегося срока хранения | поле «дней до срока» в остатках | предстоит |
| Выявление продуктов с истекающим сроком | список «Скоро истекает» | предстоит |
| Сигнализация истечения срока по партиям | статусы партий: Годен / Скоро истекает / Просрочен | предстоит |
| Приоритетное использование партий с ранним сроком | FEFO в FefoWriter | предстоит |
| Анализ и предложение необходимых поставок | GET /api/purchase-suggestions | предстоит |
| Горячие предложения (рекомендации по приоритетной продаже) |  |  |
| Расчёт приоритета блюд | GET /api/hot-offers | предстоит |
| Формирование списка рекомендуемых блюд | то же | предстоит |
| Объяснение причины рекомендации | поле reason в ответе | предстоит |
| Автообновление при изменении остатков | список считается на лету, ничего не кэшируем | предстоит |
| Дополнительно (по желанию) |  |  |
| Автоматическое списание просрочки | P2 | по желанию |
| Аналитика количества списанных продуктов | P1 — отчёт по StockMovement | по желанию |
| Статистика дефицитных ингредиентов | P1 — часть предложения поставок | по желанию |
| Прогноз момента возникновения стоп-листа | P2 | по желанию |
| WebSocket/SSE для обновления в реальном времени | P2 | по желанию |
| Генератор поставок и заказов для имитации событий | P1 — сильно упрощает демо | по желанию |
| Дашборд состояния склада (например, Grafana) | P2 | по желанию |
| Код на GitHub | уже там | готово |
| Решение задеплоено | P1 — приветствуется в критериях | по желанию |

## 1. MVP-скоуп

### 1.1. P0 — обязательный минимум

#### Справочник продуктов

Список, добавление, редактирование продукта. Поля: название, единица измерения, минимальный остаток, срок хранения в днях, признак «архив».

Удаления не делаем — только архив: иначе поставки и журнал будут ссылаться в никуда.

Архивные продукты не показываем в списках и не учитываем в стоп-листе.

#### Поставки и партии

Поставка: номер (например «П-1001»), дата, автор, список продуктов с количеством.

Каждая строка поставки создаёт партию — отдельную запись со своим сроком годности. Продукты одного типа могут приходить в разных поставках и иметь разные сроки.

Срок годности считается автоматически: дата поставки + срок хранения продукта. Если поставщик привёз товар с меньшим остатком срока — оператор указывает дату вручную, и она имеет приоритет.

Просмотр остатков: продукт, общее количество, ближайший срок, сколько дней осталось, статус.

Статус — по партии: Просрочен (ExpiryDate < сегодня), Скоро истекает (осталось <= 3 дней), Годен, Закончился (Quantity = 0). Порог «скоро истекает» — константа в конфиге.

Статус продукта = статус партии с самым ранним сроком среди партий с остатком.

#### Блюда и рецептуры

Блюдо: название. Рецептура: список (продукт, количество на одну порцию).

Один продукт может входить в несколько блюд — это важно для горячих предложений.

Просмотр блюд — всем, изменение — Управляющему.

#### Заказы с FEFO — ядро системы

Заказ содержит одно или несколько блюд, у каждого — количество порций.

При создании заказа: проверить, что ингредиентов хватает на весь заказ; списать строго по FEFO — из партии с ближайшим сроком первой, только среди непросроченных.

Не хватает хотя бы одного ингредиента → откат всей транзакции + отказ с текстом вида «Недостаточно курицы: нужно 4,00 кг, доступно 3,00 кг».

Каждое списание фиксируется в журнале с привязкой к заказу и партии — по этим записям собирается состав заказа.

#### Стоп-лист

Считается на лету после каждой операции: если хотя бы одного ингредиента не хватает на одну порцию — блюдо в стоп-листе.

Просроченный ингредиент не считается доступным: пока просрочку не спишут и не примут новую партию, блюдо стоит в стопе.

Официант видит список доступных и недоступных блюд с причиной и с числом доступных порций.

#### Горячие предложения — критерий оценки №3

Это не «список того, что скоро испортится». Официальная формулировка: чем меньше времени до конца срока годности продукта, тем выше приоритет блюда, в котором этот продукт может быть использован.

Приоритет блюда считаем по «горящим» партиям (срок <= 3 дней и остаток > 0):

приоритет = сумма по ингредиентам ( срочность × покрытие ),
где срочность = 1 / (дней до срока + 1), а покрытие = остаток партии / количество продукта на порцию, ограниченное разумным максимумом.

Учитываем то, что предлагает официальное ТЗ: количество продукта на складе, количество в составе блюда и то, что продукт может использоваться в нескольких блюдах (блюдо, забирающее больше «горящего» продукта, поднимается выше).

Обязательно объяснение причины — текстом: «Курица из партии со сроком 1 день, остаток 1,50 кг — хватит на 15 порций».

Список считается на лету, поэтому обновляется сам после любой приёмки, заказа или списания.

#### Мониторинг сроков на экране

Список «Скоро истекает»: продукт, количество, сколько дней осталось.

Список «Просрочено»: продукт, количество, на сколько дней просрочен.

Остатки по партиям с остатком срока по каждой партии.

### 1.2. P1 — если останется время

Предложение необходимых поставок — базовый функционал официального ТЗ: где остаток ниже минимального, показать, сколько заказать.

Генератор поставок и заказов — кнопка «сгенерировать события»: очень помогает на демо и закрывает пункт официального ТЗ про имитацию внешних событий.

Журнал операций с фильтрами.

Дашборд управляющего: счётчики и три списка одним экраном.

Аналитика списаний: топ продуктов по количеству.

Ручной стоп-лист (повар скрывает блюдо вручную).

Деплой: фронт на Vercel/Netlify, бэк — на любой бесплатный хостинг. В критериях сказано «приветствуется, если решение можно посмотреть по ссылке».

### 1.3. P2 — на слайд «Планы», в код не идёт

Автоматическое списание просроченной продукции по расписанию.

Прогноз момента возникновения стоп-листа.

WebSocket/SSE для обновления остатков в реальном времени.

Дашборд Grafana.

Управление сотрудниками, смена паролей, экспорт отчётов.

Закупочные цены и деньги, аналитика в рублях.

## 2. Модель данных

Именно это идёт в EF Core. Больше — не надо.

#### User

Id, FullName, Login, PasswordHash, Role (enum), IsBlocked, CreatedAt

#### Product

Id, Name, Unit, MinStock (decimal), ShelfLifeDays (int), IsArchived, CreatedAt

#### ProductBatch — партия, она же строка поставки

Id, ProductId, Quantity (numeric 12,3), ExpiryDate (date), ReceivedAt, DeliveryId

#### Delivery — поставка

Id, Number, CreatedByUserId, CreatedAt, Comment

(отдельная таблица DeliveryItem не нужна: партия и есть строка поставки)

#### Dish

Id, Name, IsManuallyStopped, CreatedAt

#### RecipeItem — строка рецепта

Id, DishId, ProductId, QuantityPerPortion (numeric 12,3)

#### Order — заказ (одно или несколько блюд)

Id, CreatedByUserId, CreatedAt

#### OrderItem — строка заказа

Id, OrderId, DishId, Quantity (int, порции)

#### StockMovement — журнал движений

Id, ProductId, BatchId (nullable), QuantityDelta (decimal), Type (enum),

Reason (enum, nullable), OrderId (nullable), UserId, CreatedAt

Типы операций: Receipt (приёмка), Order (списание по заказу), WriteOff (списание).

Правила FEFO (в сервисе, не в БД):

Для заказа: партии, где ProductId = X, Quantity > 0, ExpiryDate >= сегодня; сортировка ExpiryDate ASC, Id ASC. Идём циклом, уменьшаем Quantity, пока не покроем нужное.

Для ручного списания: то же, но без условия ExpiryDate >= сегодня — просрочка списывается первой.

Если суммарно не хватает → откат транзакции и отказ.

StockMovement.OrderId связывает списания с заказом: состав заказа собирается по этому полю, а не по совпадению пользователя и времени.

## 3. Контракт API

Всё под /api, JWT в Authorization: Bearer. Роли — наша добавка; в официальном ТЗ их нет, поэтому они не блокируют работу.

| Метод | Путь | Что делает | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /auth/login | Логин → JWT | готово |
| GET | /products | Список продуктов (без архивных) | — |
| POST | /products | Добавить продукт | — |
| PUT | /products/{id} | Изменить продукт | — |
| DELETE | /products/{id} | Убрать в архив | — |
| GET | /stock | Остатки с агрегацией + дней до срока + статус | — |
| GET | /batches | Остатки по партиям с остатком срока | — |
| POST | /deliveries | Приёмка: номер + список продуктов → партии, срок рассчитывается | — |
| GET | /deliveries | Список поставок | — |
| GET | /dishes | Список блюд + доступность и число доступных порций | — |
| POST | /dishes | Создать блюдо + рецепт | — |
| PUT | /dishes/{id} | Изменить блюдо и рецептуру | — |
| POST | /orders | Заказ из нескольких блюд: проверка, FEFO-списание, отказ при нехватке | — |
| GET | /orders | Список заказов с составом | — |
| GET | /stop-list | Блюда в стоп-листе с причинами | — |
| GET | /hot-offers | Горячие предложения: приоритет + причина | — |
| GET | /purchase-suggestions | Что и сколько докупить | — |
| POST | /writeoffs | Списание (FEFO, включая просрочку) | — |
| GET | /movements?limit=100 | Журнал операций | — |
| GET | /dashboard | Счётчики + списки | — |

### 3.1. Соглашения, без которых фронт не заработает

CORS разрешён для адреса фронта из раздела 0.2 — иначе браузер заблокирует все запросы.

В Development не включаем app.UseHttpsRedirection(): http-запросы с Vite получают редирект и падают.

Enum-ы в JSON — строками, даты — ISO 8601, время — UTC.

Формат ошибки единый: { "error": "текст для пользователя" } — фронт показывает его как есть.

400 — бизнес-отказ (не хватает ингредиентов), 401 — нет токена, 403 — роль не подходит, 404 — объекта нет.

Swagger — единственный источник правды. Меняем контракт → пишем сестре в чат.

Миграции и seed применяются при старте приложения.

## 4. План работ

| № | Этап | Что именно | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скелет и база | EF Core, миграция, 10 таблиц, seed пользователей, вход по JWT, Swagger, CORS | готово |
| 2 | Справочник продуктов | CRUD продуктов со сроком хранения | следующий |
| 3 | Поставки и партии | Приёмка с номером, партии, расчёт срока годности, остатки и статусы | — |
| 4 | Блюда и рецепты | Блюдо + строки рецепта, проверка доступности | — |
| 5 | Заказы и FEFO | Сервис FefoWriter, заказ из нескольких блюд, откат при нехватке | — |
| 6 | Стоп-лист | Пересчёт после операций, причины, число доступных порций | — |
| 7 | Горячие предложения | Приоритет блюд, объяснение причины, автообновление | — |
| 8 | Предложение поставок, журнал, дашборд | P1-блок | — |
| 9 | Отладка и демо | Прогон 5 раз, видео, слайды, деплой | — |

Правило дня: этап считается сделанным, только когда проверен в Swagger. После каждого — коммит.

## 5. Демо-сценарий (3 минуты)

Числа подобраны так, чтобы сходились нацело. Курица — 0,20 кг на порцию «Цезаря» и 0,10 кг на порцию супа: один продукт в двух блюдах, как и просит официальное ТЗ.

| № | Кто | Действие | Что видит жюри |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Управляющий | Создать продукт «Курица»: кг, минимальный остаток 2, срок хранения 3 дня | Справочник продуктов со сроком хранения |
| 2 | Управляющий | Создать блюда «Цезарь» (0,20 кг курицы) и «Куриный суп» (0,10 кг) | Один продукт входит в два блюда |
| 3 | Повар | Поставка «П-1001»: 3 кг курицы, срок не указан. Поставка «П-1002»: 3 кг, срок указан вручную — 1 день | Расчёт срока годности для первой партии и разные сроки у одного продукта |
| 4 | Официант | Заказ: «Цезарь» 5 порций + «Куриный суп» 5 порций | Заказ из нескольких блюд: нужно 1,50 кг курицы |
| 5 | Управляющий | Открыть журнал операций | Списание ушло в партию со сроком 1 день, хотя приняли её второй → FEFO работает |
| 6 | Управляющий | Открыть горячие предложения | «Куриный суп — приоритет 15», «Цезарь — приоритет 7», и у каждого причина текстом: «курица, срок 1 день, остаток 1,50 кг хватит на 15 порций» |
| 7 | Официант | Заказ: «Куриный суп» 15 порций — выполняем рекомендацию | Партия со сроком 1 день израсходована полностью |
| 8 | Официант | Заказ: «Цезарь» 20 порций | Отказ: «Недостаточно курицы: нужно 4,00 кг, доступно 3,00 кг» |
| 9 | Официант | Заказ: «Цезарь» 15 порций | Курица кончилась ровно в ноль |
| 10 | Все | Открыть стоп-лист и предложение поставок | Оба блюда в стоп-листе с причиной; «Курица: остаток 0,00 при минимуме 2,00 → заказать минимум 2,00 кг» |
| 11 | Повар | Поставка 4 кг курицы, срок по умолчанию | Блюда сами вернулись из стоп-листа, предложение поставок очистилось |

Арифметика: 3 + 3 = 6 кг. Заказ 1 — 1,50 кг (из партии со сроком 1 день, остаётся 1,50). Заказ 2 — 1,50 кг (партия закрыта). Заказ 3 — отказ, нужно 4,00 при остатке 3,00. Заказ 4 — 3,00 кг (вторая партия закрыта). Итого ровно 6 кг.

Смысл: ресторан не теряет деньги ни на просрочке (FEFO и контроль сроков), ни на стоп-листе (он пересчитывается сам), ни на «почему курица ушла в минус» (журнал). А горячие предложения показывают, что система не просто считает остатки, а подсказывает, что продавать прямо сейчас — с объяснением почему.

### Чек-лист перед выступлением

3 окна браузера с готовыми паролями (Управляющий, Повар, Официант) — переключение по Ctrl+Tab.

База поднята, состояние чистое: docker compose down -v → up -d → перезапуск API.

Видео демо записано и лежит локально.

Swagger открыт во вкладке — если фронт упадёт, показываем API напрямую.

## 6. Критерии оценки и как мы их закрываем

| Критерий официального ТЗ | Чем закрываем |
| --- | --- |
| Корректная работа со сроками годности и партиями | Срок годности считается при приёмке из срока хранения продукта и переопределяется вручную; каждая партия хранится отдельно; статусы и «сколько дней осталось» на экране. Инвариант: количества только decimal, поэтому граммы не теряются |
| Работа стоп-листа при недостатке ингредиентов | Пересчёт после каждой приёмки, заказа и списания; причина в тексте; отказ в заказе с указанием, чего и сколько не хватает. В демо это показано дважды |
| Качество алгоритма горячих предложений | Приоритет считается по срочности и покрытию с учётом того, что продукт входит в несколько блюд; у каждой рекомендации есть объяснение текстом; список обновляется сам |
| Стабильность и качество реализации | EF Core с миграциями, транзакции с откатом, единый формат ошибок, Swagger как контракт, прогон демо 5 раз подряд |
| Приятная вёрстка и дизайн | 10 макетов в design/, отдельное время сестре на вёрстку. Это критерий оценки, а не «приятное дополнение» |
| Код на GitHub | Репозиторий github.com/ksenyasses/hack, коммит после каждого этапа |
| Решение задеплоено | P1: фронт на Vercel/Netlify, бэк — на бесплатном хостинге. В критериях это приветствуется |

## 7. Что ЯВНО не делаем

Часть пунктов — P1/P2, то есть «если останется время»; остальное не делаем вообще.

Управление сотрудниками через UI и смена паролей — роли и так работают, а официальное ТЗ их вообще не требует.

Экспорт отчётов, закупочные цены и деньги.

ML и прогноз спроса — горячие предложения делаем по срокам, этого достаточно для критерия.

Мобильная вёрстка.

Юнит-тесты — только если всё остальное готово.

Дизайна это не касается: вёрстка и внешний вид — критерий оценки, время на них выделяем отдельно.

## 8. Риски и что с ними делать

| Риск | Что делать |
| --- | --- |
| FEFO и дробные числа | Все количества decimal / numeric(12,3), сравнение без округления. Один сервис FefoWriter на заказы и списания. Проверочные числа: 0,20 × 15 = 3,00 |
| Просроченная партия уходит в заказ | Фильтр ExpiryDate >= сегодня живёт внутри FefoWriter, а не в вызывающем коде |
| Срок годности считается неверно | Считать в одном месте при приёмке; в демо показать оба случая — расчётный срок и указанный вручную |
| Горячие предложения сделаны «на отвяжись» | Это критерий оценки. Считать на лету, обязательно выводить причину, проверить на данных демо до защиты |
| ИИ ломает модель EF Core | После каждой генерации — миграция и dotnet ef database update. Коммит до того, как просить ИИ что-то менять |
| Фронт и бэк рассинхронизированы | Swagger и раздел 3 — единственный источник правды. Enum-ы строками, даты в ISO, единый формат ошибки |
| Сестра не может поднять проект | docker-compose.yml + README с тремя командами. Сверить dotnet --version на обеих машинах: нужен .NET 10, с .NET 8 проект не соберётся |
| Контейнер базы остановлен (после перезагрузки) | docker start flagman-db. Порт базы — 5433, на 5432 системный PostgreSQL |
| Не успеваем P0 | Режем в порядке: дашборд → журнал → предложение поставок → горячие предложения упрощаем до сортировки по сроку. Партии и сроки, заказы с FEFO и стоп-лист не режутся никогда |
| Всё рушится за час до сдачи | Видео демо вечером предпоследнего дня. Живьём показываем только то, что уже отработало |

## 9. Журнал изменений

### v3.2 → v4.0 (под официальное ТЗ)

| Что | Как изменилось |
| --- | --- |
| Горячие предложения | Были «рекомендациями на 20 строк» — стали полноценным пунктом P0 с приоритетом, учётом нескольких блюд и обязательным объяснением причины. Это критерий оценки №3 |
| Заказ вместо продажи | Официально заказ содержит одно или несколько блюд → модель Order + OrderItem, таблица Sales убрана |
| Расчёт срока годности | Добавлен Product.ShelfLifeDays: срок партии считается от даты поставки, но может быть указан вручную |
| Номер поставки | Добавлен Delivery.Number — прямое требование официального ТЗ |
| Предложение поставок | Добавлено в P1 — это базовый функционал официального ТЗ |
| Дизайн | Убран из «что не делаем»: «приятная вёрстка и дизайн» — критерий оценки |
| Раздел 0.4 (новый) | Таблица «официальное требование → наш пункт»: ни один пункт ТЗ хакатона не потеряется |
| Раздел 6 (новый) | Критерии оценки и чем именно мы их закрываем |
| Окружение | Порт базы 5433; записано, что 5432 занят системным PostgreSQL 18 — из-за этого мы потеряли полдня |
| Добавлено в план | Генератор поставок и заказов (P1), деплой (P1), WebSocket/SSE, Grafana и прогноз стоп-листа (P2) |
| Роли и JWT | Помечены как наша добавка: официальное ТЗ их не требует, время на них больше не тратим |

### Более ранние версии

| Версия | Что было сделано |
| --- | --- |
| v2.0 → v3.0 | Рекомендации перенесены из P2 в P0; исправлена арифметика демо-сценария; FEFO перестал продавать просрочку; зафиксированы decimal и порядок сортировки; добавлены PUT /dishes/{id} и раздел про CORS, HTTPS-редирект и enum-ы |
| v3.0 → v3.1 | Сплошная сверка: исправлено число пунктов P0, «списание — единственная операция с просрочкой», критерий дня, лишнее окно браузера, юнит-тесты в P2, поля журнала, правило списка «Заканчивается» |
| v3.1 → v3.2 | Приведено к фактическому окружению: .NET 10 вместо 8, адрес backend 5071, путь к репозиторию, отсутствие axios, seed только пользователей |

Конец документа.