ТЗ «FLAGMAN»

Hackathon Edition (5 дней, 2 человека)

Версия: 3.2 — приведено в соответствие с проверенным окружением
Кейс: Мониторинг остатков, сроков годности и стоп-листов
Длительность: 5 дней
Команда: Backend (C# + ASP.NET Core, assisted by AI) + Frontend (React + TypeScript)
Платформа: .NET 10 (SDK 10.0.401), ASP.NET Core 10.0.12, PostgreSQL 16 в Docker
Репозиторий: C:\Users\user\Desktop\flagman
Цель: сквозной демо-сценарий, закрывающий все четыре пункта кейса

0. Вводные

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Длительность | 5 дней |
| Команда | 2 человека: backend (C# + ASP.NET Core на .NET 10, assisted by AI), frontend (React 19 + TypeScript 6 + Vite 8) |
| БД | PostgreSQL 16 в Docker |
| Репозиторий | C:\Users\user\Desktop\flagman |
| Окружение и адреса | Проверенные версии и порты — в разделе 0.2. Больше нигде адреса и версии не дублируются |
| Цель | Сквозной демо-сценарий + защита идеи, а не покрытие всех 82 требований исходного документа |
| Главный принцип | Сначала сквозной сценарий, потом расширение |
| Пункты кейса | 1) учёт движения продуктов, 2) контроль количества и сроков годности, 3) стоп-лист блюд, 4) рекомендации по приоритетной продаже. Все четыре обязаны быть видны в демо |

Что считаем успехом

Один связный путь: логин → приёмка → продажа → FEFO-списание → автостоп-лист → рекомендация по срокам → аналитика. Всё остальное — бонус.

Легенда приоритетов

- P0 — обязательно, без этого нет демо.

- P1 — делаем, если останется время (обычно 4–5 день).

- P2 — на слайд «планы после хакатона», в код не идёт.

0.1. Инварианты — нарушать нельзя

- Все количества — decimal в C# и numeric(12,3) в PostgreSQL. Никогда float/double: 0,15 в double — это 0,1499999999999999944…, ошибка накапливается с каждым списанием, и проверка «хватает ли» начинает врать. Демо сломается на сцене.

- Просроченная партия не продаётся. FEFO для продажи выбирает только партии с ExpiryDate >= сегодня и Quantity > 0. Просрочка идёт в дашборд и в списание, но не в продажу.

- FEFO живёт в одном месте — сервис FefoWriter. Порядок строго ExpiryDate ASC, затем Id ASC (второй ключ обязателен, иначе порядок при одинаковых сроках случаен). После того как заработал — ИИ на рефакторинг не отдаём.

- Продажа атомарна. Не хватает ингредиента → откат всей транзакции + 400 с понятным текстом. Частичного списания быть не может.

- Режем скоуп, но не ядро. Ядро — продажа, FEFO, сроки годности, стоп-лист. Оно не режется ни при каких обстоятельствах.

0.2. Окружение и адреса (проверено на машине)

Это единственное место, где записаны версии и адреса. Если что-то меняется — правим здесь, а не по всему документу.

| Что | Факт | Что из этого следует |
| --- | --- | --- |
| .NET SDK | 10.0.401 — установлен только он; .NET 8 в системе нет | Пишем под net10.0. Примеры под .NET 8 берём только как образец логики, версии пакетов — 10.x |
| ASP.NET Core | 10.0.12 | Swagger и OpenAPI встроенные, версии пакетов 10.x |
| Node.js | 24.21.0 | Команды npm работают в папке frontend |
| Frontend-стек | Vite 8.3, React 19.2, TypeScript 6.0 | Порт 5173 — по умолчанию Vite, в конфиге не задан |
| axios | не установлен (в зависимостях только React) | Перед работой с API: npm install axios в папке frontend |
| Docker | 29.2.1 установлен. Запущен ли движок и поднят ли контейнер базы — не проверено | Перед началом работы: docker ps — контейнер базы должен быть в статусе Up |
| PostgreSQL | 16 (образ, которым поднимается контейнер) | Провайдер Npgsql.EntityFrameworkCore.PostgreSQL, количества — numeric(12,3) |
| Репозиторий | C:\Users\user\Desktop\flagman | Путь C:\Projects\flagman из ранних записей неверный — такой папки нет |
| Solution | Flagman.slnx — новый формат решения | Открывается .NET 10 SDK; примеры со старым .sln к нему не применимы |
| Адрес backend | http://localhost:5071 Swagger: http://localhost:5071/swagger | Так задано в launchSettings.json. В ТЗ адрес описан только здесь |
| Адрес frontend | http://localhost:5173 | Именно его разрешаем в CORS (раздел 3.1) |

0.3. Состояние проекта на старте

Зафиксировано, чтобы не путать «запланировано» с «сделано».

- backend/Flagman.Api — шаблон dotnet new webapi на net10.0: подключён Swagger, остался шаблонный /weatherforecast. EF Core, моделей, авторизации и папок Controllers/Models/Data/Services пока нет.

- frontend — базовый шаблон Vite + React + TS: из десяти макетов не свёрстано ничего.

- docker-compose.yml отсутствует: база поднимается вручную. Переводим на compose в первый день (раздел 4).

- docs/ — ТЗ в формате .doc; актуальную версию этой спецификации положить туда же.

- design/ — 10 макетов в формате .jpg, не SVG.

- Git: один коммит, есть незакоммиченные правки (docs/flagman_tz.docx удалён, вместо него docs/тз.doc).

- Строка подключения с паролем лежит в appsettings.json, который попадает в git. Пароль вынести в переменные окружения или в файл, добавленный в .gitignore.

1. MVP-скоуп (что делаем)

1.1. P0 — обязательный минимум

Авторизация и роли

- Вход по логину/паролю, выдача JWT.

- 3 роли: Управляющий, Повар, Официант.

- Пользователи создаются через seed при старте (не через UI).

- Пароли храним хешем (PasswordHasher), не открытым текстом.

- Проверка прав на backend (атрибуты [Authorize(Roles = "...")]).

Справочник продуктов

- Список продуктов (название, ед. изм., минимальный остаток, признак «архив»).

- Добавление продукта (Управляющий, Повар).

- Редактирование продукта (только Управляющий).

- Физическое удаление НЕ делаем — только флаг IsArchived.

- Продукты с IsArchived = true не попадают в GET /products, в остатки и в стоп-лист.

Склад (партии) и контроль сроков годности

- Просмотр остатков: продукт, общее количество, ближайший срок годности, статус.

- Статус считается по партии: Просрочен (ExpiryDate < сегодня), Скоро истекает (до срока <= 3 дней), Годен, Закончился (Quantity = 0).

- Статус продукта = статус его партии с самым ранним ExpiryDate среди партий с Quantity > 0.

- Порог «скоро истекает» = 3 дня — константа в конфиге, не хардкод в коде.

- Партии с Quantity = 0 в списки по срокам не попадают: пустая тара «истекать» не должна.

Приёмка поставки

- Создать поставку: продукт, количество, срок годности → создаётся новая партия.

- Сохраняется автор и время.

- Доступ: Управляющий, Повар.

Блюда и рецептуры

- Управляющий создаёт блюдо.

- Управляющий задаёт рецептуру: список (продукт, количество на 1 порцию).

- Редактирование блюда и рецептуры — только Управляющий, через PUT /dishes/{id}.

- Просмотр блюд доступен всем ролям.

Продажа с FEFO

- Официант оформляет продажу: выбирает блюдо, количество порций.

- Backend списывает ингредиенты строго по FEFO: партия с ближайшим сроком — первой, только среди непросроченных.

- Количества — decimal, сравнение «хватает ли» без промежуточного округления.

- Если ингредиентов не хватает → откат всей транзакции + 400 с текстом вида «Недостаточно курицы: нужно 3,00 кг, доступно 1,00 кг».

- Продажа сохраняется с составом (какие партии и сколько списано) и исполнителем.

Автоматический стоп-лист

- После каждой продажи, приёмки и списания — пересчёт доступности блюд.

- Если хотя бы одного ингредиента не хватает на 1 порцию → блюдо в стоп-лист.

- Просроченный ингредиент не считается доступным: блюдо стоит в стоп-листе, пока просрочку не спишут и не примут новую партию.

- Официант видит список доступных/недоступных блюд с причиной.

Списание

- Повар оформляет списание: продукт, количество, причина (Срок / Порча / Повреждение / Другое).

- Списание — по FEFO, но включая просроченные партии: просрочку списываем в первую очередь (ExpiryDate ASC без нижней границы). Продажа и стоп-лист просрочку не видят, а дашборд и рекомендации только показывают её — списать просрочку можно только здесь.

- Фиксируется автор, время, причина.

Простой журнал операций

- Одна таблица StockMovement: кто, когда, продукт, партия, изменение количества, тип операции, причина (для списаний).

- Типы операций: Receipt, Sale, WriteOff.

- Просмотр: Управляющий — всё, Повар — склад/кухня, Официант — только свои продажи.

- Без фильтров и пагинации — просто последние 100 записей (фильтры — P1).

Минимальный Dashboard управляющего

- Счётчики: всего продуктов, блюд в стоп-листе, партий «скоро истекает», партий «просрочено».

- Список «Скоро истекает» (продукт — количество — дней до срока).

- Список «Заканчивается» (продукт — остаток — минимальный остаток); попадают продукты с остатком ниже MinStock, включая нулевой.

- Список «Просрочено → на списание» (продукт — количество — дней просрочки).

Рекомендации по приоритетной продаже

Перенесено из P2 в P0. Рекомендации названы прямо в описании кейса, а данные для них у нас уже есть. Минимальная версия: без ML и трендов, только по срокам годности — один эндпоинт и один блок на дашборде.

- Для каждой партии, где Quantity > 0 и ExpiryDate <= сегодня + 3 дня (просроченные тоже попадают — отдельной строкой «списать»).

- Найти блюда, в рецепте которых есть этот продукт.

- Посчитать, сколько порций покроет остаток: Quantity / QuantityPerPortion, округление вниз.

- Отсортировать: сначала то, что истекает раньше, затем то, что покрывает больше порций.

- Вывод: «Курица — 2,00 кг, срок через 2 дня → быстрее продать: Цезарь, 10 порций».

- Цена вопроса — примерно 20 строк кода на уже готовых данных, вес в оценке кейса — существенный.

1.2. P1 — если останется время (обычно 4–5 день)

- Фильтры в журнале операций (по дате, типу, продукту).

- Профиль пользователя: смена пароля, logout из UI.

- Управление сотрудниками (CRUD по User).

- Ручной стоп-лист (повар может скрыть блюдо вручную) — флаг IsManuallyStopped уже в модели.

- Аналитика продаж: топ-5 блюд за период, количество продаж.

- Аналитика списаний: топ продуктов по количеству.

- Список партий по продукту (GET /batches?productId=) — если понадобится на экране склада.

1.3. P2 — на слайд «Планы», в код НЕ идёт

- Закупочная стоимость и аналитика в рублях.

- Экспорт отчётов в Excel/PDF.

- Тренды, прогноз спроса и ML в рекомендациях (рекомендации по срокам — делаем, они в P0).

- Аналитика стоп-листа (длительность, причины).

- Архивация продуктов с полноценным жизненным циклом.

- Отмена продажи.

- Оборудование, интеграции, уведомления.

- Юнит-тесты — только если всё остальное уже готово.

2. Сокращённая модель данных

Именно это идёт в EF Core. Больше — не надо.

User

Id, FullName, Login, PasswordHash, Role (enum), IsBlocked, CreatedAt

Product

Id, Name, Unit, MinStock (decimal), IsArchived, CreatedAt

ProductBatch

Id, ProductId, Quantity (numeric 12,3), ExpiryDate (date), ReceivedAt, DeliveryId

Delivery

Id, CreatedByUserId, CreatedAt, Comment

(DeliveryItem можно слить в ProductBatch — партия и есть строка поставки)

Dish

Id, Name, IsManuallyStopped, CreatedAt

RecipeItem

Id, DishId, ProductId, QuantityPerPortion (numeric 12,3)

Sale

Id, DishId, Quantity (int, порции), SoldByUserId, SoldAt

StockMovement

Id, ProductId, BatchId (nullable), QuantityDelta (decimal), Type (enum),

Reason (enum, nullable), SaleId (nullable), UserId, CreatedAt

Правила FEFO (в сервисе, не в БД):

- Продажа: ProductBatch, где ProductId = X, Quantity > 0, ExpiryDate >= сегодня; сортировка ExpiryDate ASC, Id ASC.

- Идём циклом, уменьшаем Quantity каждой партии, пока не покроем нужное.

- Списание: то же самое, но без условия ExpiryDate >= сегодня — просрочка списывается первой.

- Если суммарно не хватает → откат транзакции + 400.

- StockMovement.SaleId связывает списания с продажей: состав продажи собирается по этому полю, а не по совпадению пользователя и времени (иначе две продажи подряд склеятся).

- Enum-ы в JSON отдаём строками (JsonStringEnumConverter), чтобы фронт не разбирал 0/1/2.

3. Сокращённый контракт API

Всё под /api, JWT в Authorization: Bearer. Роли проверяются атрибутами на контроллере.

| Метод | Путь | Роль | Что делает |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /auth/login | все | Логин → JWT |
| GET | /products | все | Список продуктов (без архивных) |
| POST | /products | Mgr, Cook | Добавить продукт |
| PUT | /products/{id} | Mgr | Изменить продукт |
| GET | /stock | Mgr, Cook | Остатки с агрегацией по продукту + статус срока |
| POST | /deliveries | Mgr, Cook | Приёмка → создаёт партию |
| POST | /writeoffs | Mgr, Cook | Списание по FEFO, включая просрочку |
| GET | /dishes | все | Список блюд + доступность и число доступных порций |
| POST | /dishes | Mgr | Создать блюдо + рецепт |
| PUT | /dishes/{id} | Mgr | Изменить блюдо и рецептуру |
| POST | /sales | Waiter (Mgr — резерв) | Продажа: FEFO-списание, атомарно |
| GET | /stop-list | все | Блюда в стоп-листе с причинами |
| GET | /recommendations | все | Что продавать первым из-за сроков годности |
| GET | /movements?limit=100 | Mgr, Cook, Waiter | Журнал операций; Waiter видит только свои продажи |
| GET | /dashboard | Mgr | Счётчики + три списка |

Эндпоинты из P1 (например, GET /batches) добавляются в контракт тогда, когда команда реально берётся за P1.

3.1. Соглашения, без которых фронт не заработает

- CORS разрешён для адреса фронта из раздела 0.2 (сейчас http://localhost:5173) — иначе браузер заблокирует вообще все запросы.

- В Development не включаем app.UseHttpsRedirection(): http-запросы с Vite получают редирект и падают с ошибкой сертификата.

- Enum-ы в JSON — строками (JsonStringEnumConverter), даты — ISO 8601 (2026-01-15), время — UTC.

- Формат ошибки единый: { "error": "текст для пользователя" } — фронт показывает его как есть, без разбора по коду.

- Коды ответов: 400 — бизнес-ошибка (не хватает ингредиентов), 401 — нет или просрочен токен, 403 — роль не подходит, 404 — объекта нет.

- Swagger — единственный источник правды. Меняем контракт → пишем в общий чат, а не «я думал, там так».

- db.Database.Migrate() и seed выполняются при старте приложения: сестра поднимает проект одной командой, без ручных миграций.

4. План по дням

День 1 — Скелет и «пусто, но связно»

- Solution Flagman.slnx, проект Flagman.Api на net10.0 (SDK 10.0.401), React + Vite + TS, PostgreSQL 16 в Docker.

- Сверить окружение с разделом 0.2: dotnet --version должен начинаться на 10 на обеих машинах; в frontend поставить axios (npm install axios).

- Закоммитить текущие правки репозитория, чтобы первый день начинался с чистого состояния.

- docker-compose.yml с volume для данных: без него при пересоздании контейнера база пустая.

- EF Core 10 + Npgsql, numeric(12,3) для всех количеств, первая миграция.

- Пароль базы — в переменные окружения или в файл из .gitignore, а не в appsettings.json (он попадает в git).

- Seed: только 3 пользователя. Продукты и блюда в seed НЕ кладём — их создаём вживую в демо и на них же отлаживаемся через Swagger. Иначе демо показывает заранее подложенные данные.

- Auth: /auth/login + JWT + [Authorize(Roles)], пароли хешированы.

- Блокеры интеграции из раздела 3.1: CORS, отключённый HTTPS-редирект, enum-ы строками, Migrate() при старте.

- React: логин-форма + пустой dashboard.

Критерий готовности: сестра клонирует репозиторий, выполняет docker compose up -d и dotnet run у себя, логинится и видит «Привет, {роль}».

День 2 — Склад и сроки годности

- CRUD продуктов (list, create, edit), архивные скрыты.

- Приёмка → партии.

- Остатки с агрегацией по продукту, расчёт статусов сроков, список «скоро истекает».

Критерий: приняли две партии одного продукта с разными сроками → видим «Скоро истекает» и «Годен», количество суммируется, ближайший срок показан верно.

День 3 — Блюда, продажи, FEFO

- Блюда + рецептуры, включая PUT /dishes/{id}.

- Сервис FefoWriter — ядро системы: один на продажу и списание, с флагом «учитывать просрочку».

- Продажа. Транзакция с откатом при нехватке.

Критерий: продажа списывает из партии с ближайшим сроком (а не из принятой первой); просроченная партия в продажу не уходит; из партии 3 кг проходит ровно 15 порций (0,20 × 15 = 3,00), 16-я даёт 400.

День 4 — Стоп-лист, журнал, рекомендации

- Автостоп-лист после каждой операции, эндпоинт стоп-листа с причинами.

- StockMovement и его запись во все сервисы.

- GET /recommendations + блок рекомендаций на дашборде.

- Dashboard управляющего.

Критерий: убрали ингредиент → блюдо само в стоп-листе, причина видна; рекомендация называет блюдо и число порций.

Вечером четвёртого дня: записать видео демо-прогона. Это план Б на случай падения на сцене.

День 5 — Отладка, P1 по остатку, демо

- P1-фичи «по остатку» (что успеется).

- Прогон демо-сценария 5 раз подряд.

- Презентация, слайды, ответы на вопросы жюри.

Критерий: демо не падает; видео записано и лежит локально.

5. Сквозной демо-сценарий (3 минуты)

Именно это вы показываете жюри. Ничего лишнего. Рецепт намеренно 0,20 кг на порцию — все числа круглые, арифметика сходится, дробных сюрпризов нет.

| Шаг | Кто | Действие | Что видит жюри |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Управляющий | Логин. Открывается Dashboard с пустым складом | Система работает с нуля, данные не подложены заранее |
| 2 | Управляющий | Создать продукт «Курица», кг, мин. остаток 2. Создать блюдо «Цезарь», рецепт 0,20 кг курицы на порцию | Справочники продуктов и блюд с рецептурой |
| 3 | Повар | Приёмка №1: 3 кг, срок +30 дней. Приёмка №2: 3 кг, срок +2 дня | Партии, сроки годности, разные сроки у одного продукта |
| 4 | Официант | «Цезарь» доступен — 30 порций. Продажа 5 порций | Продажа с автоматическим списанием по рецептуре |
| 5 | Управляющий | Dashboard. Затем журнал операций | «Скоро истекает: Курица 2,00 кг — 2 дня» и рекомендация «Цезарь — 10 порций». В журнале видно, что списалось из партии со сроком +2 дня, хотя приняли её второй → FEFO работает |
| 6 | Официант | Продажа 10 порций (выполняем рекомендацию), затем 15 порций. Обновить список блюд | Курица кончилась, «Цезарь» в стоп-листе с причиной: «Недостаточно курицы: нужно 0,20 кг, доступно 0,00 кг» |
| 7 | Управляющий | Dashboard | «Заканчивается: Курица 0,00 / мин. 2,00», «Скоро истекает: —» |
| 8 | Повар | Приёмка 2 кг, срок +10 дней | Партия принята, склад обновился |
| 9 | Официант | Список блюд | «Цезарь» вернулся из стоп-листа автоматически, доступно 10 порций |

Смысл сценки: ресторан не теряет деньги ни на просрочке (FEFO + контроль сроков), ни на стоп-листе (авто-пересчёт), ни на «почему курица ушла в минус» (журнал). Все четыре пункта кейса показаны за один прогон.

Чек-лист перед выходом на сцену

- 3 окна браузера (обычное + 2 инкогнито) с уже введёнными паролями: Управляющий, Повар, Официант. Переключение — Ctrl+Tab, без набора логинов на сцене.

- База поднята заранее, состояние «чисто»: docker compose down -v, docker compose up -d, перезапуск API (миграция и seed отработают сами).

- Видео демо лежит локально, а не только в облаке: на площадке интернет может отвалиться.

- Swagger открыт во вкладке — если фронт упадёт, показываем API напрямую и объясняем словами.

6. Что ЯВНО не делаем на хакатоне

Чтобы не было соблазна. Часть пунктов ниже помечена P1/P2 — то есть «если останется время»; остальное не делаем вообще.

- Управление сотрудниками через UI (сид + роль в JWT хватит).

- Профиль пользователя / смена пароля (P1).

- Экспорт отчётов.

- Закупочные цены и деньги вообще.

- Тренды, прогноз спроса и ML — рекомендации делаем только по срокам годности.

- Ручной стоп-лист (P1).

- Мобильная вёрстка.

- Красивый дизайн — только чистая сетка и понятные подписи.

- Юнит-тесты (P2).

7. Риски и что с ними делать

| Риск | Что делать |
| --- | --- |
| FEFO дробных чисел (округления, отрицательные партии) | Все количества — decimal / numeric(12,3), сравнение без промежуточного округления. Один сервис FefoWriter, логирование каждого списания, не давать ИИ «улучшать». Проверочный тест — демо-числа: 0,20 × 15 = 3,00. |
| Просроченная партия уходит в продажу | Фильтр ExpiryDate >= сегодня живёт внутри FefoWriter, а не в вызывающем коде: иначе его забудут в одном из двух мест. Проверить в Swagger на данных демо до защиты. |
| ИИ ломает EF Core модель | После каждой генерации — новая миграция и dotnet ef database update. Коммит до того, как просить ИИ что-то менять. |
| Фронт и бэк рассинхронизированы | Swagger + контракт из раздела 3 — единственный источник правды. Enum-ы строками, даты в ISO, единый формат ошибки. |
| CORS и HTTPS-редирект съедают день 1 | Прописать в первый час первого дня и проверить живым запросом из React, а не «потом». |
| Сестра не может поднять проект | docker-compose.yml + README с тремя командами. Прогон «пусто, но связно» на её машине в первый же день. |
| Всё рушится за час до сдачи | Видео демо записано вечером 4-го дня. Живьём показываем только то, что уже отработало. |
| Не успеваем P0 | Режем в порядке: аналитика P1 → фильтры журнала → список «просрочено» → блок рекомендаций (свести к одной строке текста). FEFO, сроки годности, продажа и стоп-лист не режутся никогда. |
| У сестры другой .NET SDK | Проект под net10.0 — с .NET 8 он просто не соберётся. До начала работы сверить dotnet --version на обеих машинах (должно начинаться на 10). Если версия другая — поставить .NET 10 SDK. |
| Фронт не может обратиться к API | axios ещё не установлен: npm install axios в папке frontend. Адрес backend брать из раздела 0.2, а не вписывать по памяти. |

8. Итог

| Было в исходном ТЗ | Стало |
| --- | --- |
| 82 требования | 11 P0 + 7 P1 + список P2 |
| Размытый скоуп | Один сквозной сценарий + инварианты, которые нельзя нарушать |
| Всё «в планах» | Явно выписано, что НЕ делаем |
| Нет демо | Пошаговый демо-сценарий с ролями и чек-листом перед сценой |

9. Журнал изменений: v2.0 → v3.2

| Что | Как изменилось |
| --- | --- |
| Рекомендации по приоритетной продаже | Были в P2 («в код не идёт») → стали P0 в минимальной версии: это прямой пункт кейса Флагмана |
| Демо-сценарий | Исправлена арифметика: продажа «ещё 16 порций» отклонялась, потому что остатка 2,25 кг хватает ровно на 15. Добавлена вторая партия с дальним сроком, чтобы в демо были видны и сроки годности, и FEFO |
| FEFO и просрочка | Продажа — только по непросроченным партиям; просрочка видна в дашборде и уходит в списание |
| Типы количеств | decimal / numeric(12,3) зафиксированы как инвариант, float/double запрещены |
| Сортировка FEFO | Добавлен тай-брейк по Id — порядок списания стал детерминированным |
| Статусы сроков | Разграничены статус партии и статус продукта; пустые партии убраны из списков |
| Контракт API | Добавлены PUT /dishes/{id} (рецептуру нельзя было отредактировать, хотя это было в P0) и GET /recommendations; уточнены роли |
| Раздел 3.1 (новый) | CORS, HTTPS-редирект, enum-ы строками, ISO-даты, единый формат ошибки, Migrate() при старте |
| Раздел 0.1 (новый) | Инварианты: то, что нельзя нарушать даже под давлением сроков |
| Риски | Добавлены CORS, подъём проекта у второго участника, порядок урезания скоупа |
| Пароли | Хеш вместо открытого текста |
| Архивные продукты | Исключены из списков, остатков и стоп-листа |
| Seed | Только 3 пользователя: продукты и блюда создаются вживую в демо, а не подкладываются заранее (раньше seed с 5 продуктами противоречил фразе «данные не подложены») |
| Связь продажи со списаниями | В StockMovement добавлено SaleId: состав продажи собирается по ссылке, а не по совпадению пользователя и времени |
| Роли журнала | GET /movements открыт и официанту (только свои продажи): текст требований и контракт API больше не противоречат друг другу |
| Сплошная сверка (v3.1) | Устранены расхождения, найденные при проверке документа целиком: число P0 (было «10», стало 11), «списание — единственная операция с просрочкой» (дашборд и рекомендации её тоже видят), критерий дня 3 ссылался на старые числа, в чек-листе было лишнее 4-е окно браузера, юнит-тесты отсутствовали в списке P2, «комментарий» в журнале не соответствовал полю Reason, у списка «Заканчивается» не было правила попадания, в инварианте оставался старый пример с 0,15 |
| Раздел 0.2 (новый) | В ТЗ не было ни версии .NET, ни адреса сервера, ни пути к репозиторию — отсюда и расхождения с реальной машиной. Теперь проверенные версии, порты и пути выписаны явно и в одном месте, остальной текст на них ссылается |
| Раздел 0.3 (новый) | Зафиксировано фактическое состояние проекта на старте: шаблон вместо готового каркаса, отсутствие docker-compose.yml, макеты в .jpg |
| Версия платформы | .NET 8 → .NET 10: в системе установлен SDK 10.0.401, .NET 8 нет вообще, проект уже создан под net10.0 |
| Адрес backend | 5000 → 5071: именно так задано в launchSettings.json. Адрес описан один раз, в разделе 0.2 |
| Путь к репозиторию | C:\Projects\flagman → C:\Users\user\Desktop\flagman |
| axios | Отмечено отдельным пунктом: пакет в frontend ещё не установлен |
| Пароль базы | Вынесен из appsettings.json — он попадает в git |

Конец документа.